S M A T C H

Documento de MVP

Alcance, prioridades y criterios para el lanzamiento

Preparado para  Sebastián Spiguel + socio/a

Fecha  30 de junio de 2026

Estado  Borrador para revisión conjunta

Marketplace de talento ágil · Assessments gamificados para Scrum Masters y Project Managers

# 1. Resumen ejecutivo

Smatch es un marketplace de talento ágil donde los candidatos a roles de Scrum Master y Project Manager demuestran sus habilidades en assessments gamificados basados en escenarios reales. El producto ya no es un esqueleto: hay 5 challenges jugables, un motor de scoring, un asistente de IA in-product (Lyra), reporte para el recruiter y persistencia en base de datos.

Este documento define qué entra y qué no entra en el MVP, el estado real de cada pieza, y los criterios para considerar el lanzamiento listo. Es la base para alinear con el socio antes de empezar.

Decisión central del MVP Lanzar un assessment con evaluación de IA real (no simulada), con identidad de candidato y un dashboard del recruiter con datos reales. El MVP apunta a las tres conversaciones a la vez: recruiters, candidatos e inversores.

# 2. La hipótesis de negocio

La IA comprime los equipos de ejecución (de 10 devs a 2 seniors) pero aumenta la demanda de líderes, facilitadores y orquestadores — justamente los roles de SM y PM. Smatch evalúa esa capacidad en escenarios reales.

El diferenciador estrella: en vez de prohibir el uso de IA durante el assessment, Smatch lo trackea y lo evalúa como una competencia más. Saber usar bien la IA hoy es una habilidad en sí misma.

# 3. Estado actual — qué ya está construido

- 5 challenges cronológicos del Sprint 1 (equipo ficticio “Setlist”), con timer y barra de progreso.

- Motor de scoring por turno + consolidación a 6 macro-dimensiones (Facilitación, Coaching, Pensamiento Sistémico, Dominio Scrum, Stakeholders, Fluidez IA).

- Lyra, el asistente de IA in-product (coach socrático), con tracking de uso cableado.

- CandidateReport recruiter-grade: veredicto ejecutivo, radar de competencias, sección de uso de IA, evidencia por respuesta y export a PDF. (Rediseñado recientemente.)

- Persistencia en Supabase de resultados y perfil del candidato.

- Loop de recompensa cerrado: al terminar cada challenge el candidato ve su puntaje y nivel.

# 4. El diferenciador: evaluación del uso de IA

Es el corazón del producto y donde más hay que ser honestos. La auditoría técnica encontró que la plomería funciona pero el diferenciador tiene fugas que hoy lo vuelven poco confiable.

## Lo que funciona

- Lyra registra cada interacción del candidato y ese registro llega al evaluador post-challenge.

- Existe una rúbrica de Fluidez IA (1 a 4) y el scoring por turno está íntegro.

## Las fugas (a corregir para el MVP)

- Copy/paste nunca se mide (está fijo en “false”). El claim “sintetizó en vez de copiar” hoy lo alucina la IA — no se mide.

- La Fluidez IA penaliza no usar IA: un experto que resuelve solo puede sacar bajo. Invierte el sentido del diferenciador.

- El evaluador adivina la síntesis sin ver la correlación entre lo que dijo Lyra y lo que el candidato escribió después.

- El proxy de IA oculta los errores de Anthropic (responde siempre 200) → diagnóstico ciego en producción.

Decisión tomada Arreglar la evaluación de IA para que sea real antes del lanzamiento: detector de copy/paste, rúbrica que no penalice el no-uso legítimo, y correlación coach→respuesta. Sin esto, el pitch del diferenciador es humo.

# 5. Alcance del MVP

Tres niveles: MUST (sin esto no lanzamos), SHOULD (deseable, no bloqueante) y FUERA (explícitamente post-MVP).

| Capacidad | En MVP | Estado hoy | Notas |
| --- | --- | --- | --- |
| Identidad de candidato (login real) | MUST | Falta | Hoy todos guardan como test@test.com y se pisan. |
| Dashboard del recruiter con data real | MUST | Parcial | Lee mocks; conectar a Supabase + endurecer RLS. |
| Evaluación de IA real (copy/paste + rúbrica justa) | MUST | Con fugas | El diferenciador. Ver sección 4. |
| 5 challenges del Sprint 1 | MUST | Listo | Jugables con scoring. |
| Reporte del candidato (recruiter-grade) | MUST | Listo | Conectar a identidad + data real. |
| Loop de recompensa post-challenge | MUST | Listo | Muestra puntaje y nivel al cerrar. |
| Feedback inmediato in-challenge | SHOULD | Sin cablear | Componentes existen, nadie los importa. |
| Mobile pulido | SHOULD | Flojo | Sobre todo board y FAB de Lyra. |
| Onboarding del candidato nuevo | SHOULD | Falta | Primera vez en la app. |
| Challenges del Sprint 2 / más roles (PM) | FUERA | — | Post-MVP. |
| Comparar candidatos lado a lado | FUERA | — | Nice-to-have del dashboard, post-MVP. |

# 6. Qué necesita cada audiencia

Como el MVP apunta a las tres conversaciones, conviene tener claro qué pide cada una:

| Audiencia | Qué necesita del MVP | Para qué |
| --- | --- | --- |
| Recruiters | Reporte impecable + dashboard con data real + identidad de candidato. | Confiar en la evaluación y pagar por ella. |
| Candidatos | Experiencia que engancha + feedback + loop de recompensa. | Completar el assessment y recomendarlo. |
| Inversores | Narrativa del diferenciador IA + demo “wow” + métricas de uso reales. | Fondear la siguiente etapa. |

# 7. Plan hacia el lanzamiento

Por fases, en orden de dependencia. Las fechas se definen con el socio (ver sección 9).

- Cimientos de datos — identidad de candidato (login real) + dashboard del recruiter leyendo de Supabase. Desbloquea todo lo demás.

- IA real — detector de copy/paste, rúbrica de Fluidez IA que no penalice el no-uso legítimo, correlación coach→respuesta, y proxy que propague errores.

- Pulido de experiencia — feedback inmediato in-challenge, mobile y onboarding.

- Go-to-market — landing afinada, demo guiada e instrumentación de métricas.

# 8. Criterios de éxito del MVP

- Un candidato puede registrarse, jugar los 5 challenges y generar un reporte con su identidad real (no mock).

- El recruiter ve y compara candidatos reales desde el dashboard.

- La evaluación de IA se basa en uso medido (copy/paste real), no en adivinanza del modelo.

- Al menos un puñado de recruiters revisa reportes reales y da feedback cualitativo de valor.

- Tasa de finalización de los 5 challenges por encima de un umbral a acordar.

# 9. Preguntas abiertas para decidir con el socio

- Fecha objetivo de lanzamiento del MVP.

- Modelo de negocio: ¿cobramos al recruiter por assessment, por suscripción, o freemium?

- Autenticación: ¿email/contraseña, magic link, o SSO con LinkedIn?

- Validez: ¿cuántos challenges mínimos hacen un assessment “válido” para mostrar a un recruiter?

- Privacidad / consentimiento del tracking de IA — implicancias legales del registro de uso.

- Alcance de roles: ¿MVP solo Scrum Master, o también Project Manager?

Documento de trabajo · Smatch · Confidencial